CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP - LẮP ĐẶT

Số: ....../05/26/FJTH

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2026, tại văn phòng Công ty TNHH FUJI TH, chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN MUA

Đại diện: ............................................................

Điện thoại: ............................................................

Địa chỉ công trình: OCP3, Nghĩa Trụ, Hưng Yên

BÊN B: CÔNG TY TNHH FUJI TH

Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN TUÂN

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 10/117 Mai Phúc, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0989397282

Mã số thuế: 0109220557

Số tài khoản: 1020896868 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt thang máy với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Bên B nhận cung cấp và lắp đặt trọn gói cho Bên A 01 thang máy tải khách cho công trình chị Thuý tại OCP3, Nghĩa Trụ, Hưng Yên với các đặc tính cơ bản như sau:

- Loại thang: Thang máy tải khách

- Tải trọng: 350kg

- Số tầng / điểm dừng: 05 tầng

- Kiểu thang: Có phòng máy

- Vật liệu cabin: Inox sọc nhuyễn màu đen dày 1.2mm

- Kính hố thang: Kính Hải Long an toàn 2 lớp 8.38mm film màu xanh đen

- Kích thước hố thang: 1450 x 1380

- Rộng cửa tầng: 600mm

- Thiết bị chính: Đồng bộ theo đặc tính báo giá và phụ lục kỹ thuật đi kèm

Tổng giá trị hợp đồng: 425.000.000 VNĐ

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng

Giá trị trên là giá trọn gói chìa khóa trao tay, bao gồm: cung cấp thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, vận hành, kiểm định an toàn và hướng dẫn sử dụng; chưa bao gồm thuế VAT 8%.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT

Địa điểm lắp đặt: Công trình chị Thuý, OCP3, Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Thời gian chuẩn bị vật tư, thiết bị kể từ khi Bên B nhận được thanh toán đợt 1: 150 ngày.

Thời gian thi công lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm định và bàn giao kể từ khi Bên B nhận được thanh toán đợt 2 và mặt bằng đủ điều kiện thi công: 30 ngày.

Tiến độ thực tế có thể điều chỉnh nếu Bên A thay đổi cấu hình, bàn giao hố thang chậm hoặc phát sinh các điều kiện khách quan khác.

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Việc thanh toán được thực hiện thành 03 đợt như sau:

- Đợt 1: Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng. tương đương 170.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi triệu đồng). thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng. tương đương 212.500.000 VNĐ (Hai trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). thanh toán khi Bên B tập kết toàn bộ thiết bị về chân công trình.

- Đợt 3: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại. tương đương 42.500.000 VNĐ (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). thanh toán ngay sau khi Bên B thi công. lắp đặt. vận hành thang máy hoạt động bình thường và bàn giao cho Bên A.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin tài khoản của Bên B nêu trong hợp đồng.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Cung cấp thiết bị mới 100%, đúng chủng loại, đúng cấu hình đã thỏa thuận.

- Khảo sát, tư vấn kỹ thuật, cung cấp bản vẽ và phối hợp cùng Bên A trong quá trình triển khai.

- Vận chuyển, lắp đặt, căn chỉnh, chạy thử, kiểm định và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Hướng dẫn sử dụng, cứu hộ cơ bản và bảo hành theo quy định của hợp đồng.

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Thanh toán đúng tiến độ theo Điều 3 của hợp đồng.

- Bàn giao mặt bằng, hố thang và các điều kiện thi công theo yêu cầu kỹ thuật của Bên B.

- Cung cấp nguồn điện, kho chứa vật tư và các điều kiện cần thiết để Bên B thi công.

- Phối hợp nghiệm thu, bàn giao khi công trình hoàn thành.

ĐIỀU 6. BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Thời gian bảo hành miễn phí là 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong thời gian bảo hành, Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi kỹ thuật do thiết bị hoặc do lắp đặt của Bên B.

Các trường hợp hư hỏng do lỗi sử dụng sai quy định, nguồn điện không ổn định hoặc tác động từ bên thứ ba không thuộc phạm vi bảo hành miễn phí.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được hai bên thống nhất bằng văn bản và là phần không tách rời của hợp đồng này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì đưa ra cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | NGUYỄN VĂN TUÂN Giám đốc |